บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ผด. 2

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร

………………………………………..

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตรภูธร – ช่องลม หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตรภูธร – ช่องลม หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ถ้ำสิงห์กำหนด) | 500,000 | ม.3 ต.ถ้ำสิงห์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 3 เมตร ยาว 324 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 972 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ถ้ำสิงห์กำหนด) | 588,000 | ม.2 ต.ถ้ำสิงห์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 เชื่อมซอย 4 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 เชื่อมซอย 4 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์กว้าง 5 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1060 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ถ้ำสิงห์กำหนด) | 500,000 | ม.5 ต.ถ้ำสิงห์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายถ้ำเพิง – ทุ่งคม หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายถ้ำเพิง – ทุ่งคม หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 6 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1410 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ถ้ำสิงห์กำหนด) | 500,000 | ม.4 ต.ถ้ำสิงห์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างโรงเก็บอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างโรงเก็บอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 10 เมตร ยาว 2 เมตร ผนังก่ออิฐฉาบปูน พื้นปูกระเบื้องด้านใน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ถ้ำสิงห์กำหนด) | 234,000 | ม.6 ต.ถ้ำสิงห์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและวางระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า สายถ้ำสิงห์ – บ้านนา หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและวางระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า สายถ้ำสิงห์ – บ้านนา หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้ำสิงห์กำหนด มาตรฐานหอถังสูง 12.50 เมตร ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) | 500,000 | ม.1 ต.ถ้ำสิงห์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด | 13,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด led ขาวดำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด led ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง | 9,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ซ่อมแซมถนนในตำบลถ้ำสิงห์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนในตำบลถ้ำสิงห์ | 500,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านการพัฒนาคน ครอบครัว สังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เข้าค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนของเด็กและเยาวชนภายในตำบลถ้ำสิงห์ | 30,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เข้าค่ายพุทธบุตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายพุทธบุตรของเด็กและเยาวชนภายในตำบลถ้ำสิงห์ | 25,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดงานวันเด็กตำบลถ้ำสิงห์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กตำบลถ้ำสิงห์ | 20,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ | 360,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน | 300,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน | 440,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าจ้างครูสอนวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูสอนวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี | 150,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานงบกลาง

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | สมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน สังคมของพนักงานจ้างอบต.ถ้ำสิงห์ | 86,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของประชาชนผู้มีสิทธิตำบลถ้ำสิงห์ | 4,200,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการของประชาชนผู้มีสิทธิตำบลถ้ำสิงห์ | 650,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของประชาชนผู้มีสิทธฺตำบลถ้ำสิงห์ | 12,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในตำบลถ้ำสิงห์ (สปสช.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในตำบลถ้ำสิงห์ (สปสช.) | 70,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 142,500 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ตรวจสุขภาพคนพิการตำบลถ้ำสิงห์ | เพื่อตรวจสุขภาพคนพิการตำบลถ้ำสิงห์ | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลถ้ำสิงห์ | เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลถ้ำสิงห์ | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | สนับสนุนกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | นัดแพทย์มาตรวจสุขภาพสำหรับประชาชนตำบลถ้ำสิงห์ | เพื่อนัดแพทย์มาตรวจสุขภาพสำหรับประชาชนตำบลถ้ำสิงห์ | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ส่งเสริม/สนับสนุนแพทย์แผนโบราณตำบลถ้ำสิงห์ | เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนแพทย์แผนโบราณตำบลถ้ำสิงห์ | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ส่งเสริม/สนับสนุนให้ทุกครัวเรือนใช้ส้วมแบบนั่งราบ (ชักโครก) | เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนให้ทุกครัวเรือนใช้ส้วมแบบนั่งราบ (ชักโครก) | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ตรวจคัดกรอง/เฝ้าระวัง/ควบคุม /ป้องกัน/ดูแล ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง วัณโรค ไข้เลือดออก ฯลฯ | เพื่อตรวจคัดกรอง/เฝ้าระวัง/ควบคุม /ป้องกัน/ดูแล ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง วัณโรค ไข้เลือดออก ฯลฯ | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | จัดงานวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ | เพื่อจัดงานวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ฝึกอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษาและเยาวชนในตำบลถ้ำสิงห์ | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษาและเยาวชนในตำบลถ้ำสิงห์ | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ | เพื่อฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดทำประชาคมหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล ภายในตำบลถ้ำสิงห์ สำหรับเป็น เครื่องดื่ม ฯลฯ | 10,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อบต.ถ้ำสิงห์พบประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ อบต.ถ้ำสิงห์พบประชาชน สำหรับเป็นค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ | 10,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดการเลือกตั้งทั่วไป | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งของอบต.ถ้ำสิงห์ | 300,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต.ถ้ำสิงห์ | 20,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ | 20,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด | 19,500 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด/กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 33,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด/กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ชุด | 132,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด/กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 6 ชุด | 25,200 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด/กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งชุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 | 10,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งชุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 | 10,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 30,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | หมู่บ้านสีขาว | เพื่อจัดทำโครงการหมู่บ้านสีขาว | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | จัดตั้งจุดสกัดสิ่งเสพติดประจำตำบลถ้ำสิงห์ | เพื่อจัดตั้งจุดสกัดสิ่งเสพติดประจำตำบลถ้ำสิงห์ | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งที่อปท.ดำเนินการเองและอุดหนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 30,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | 20,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ระดับ อปท. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ระดับ อปท. | 20,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | สร้างศูนย์การเรียนรู้ | เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสังคม | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสังคม | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล | เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ปั่น ขับ จิบกาแฟ แลทะเล บนเขามัทรี | เพื่อปั่น ขับ จิบกาแฟ แลทะเล บนเขามัทรี | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างตำบล/หน่วยงานต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างตำบล/หน่วยงานต่างๆ | 50,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | การแข่งขันฟุตบอลคริสมาสคัพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคริสมาสคัพ | 50,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | การแข่งขันกีฬาประจำตำบลถ้ำสิงห์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประจำตำบลถ้ำสิงห์ | 200,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | การจัดงานจัดนิทรรศการและกิจกรรมของตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการจัดงานจัดนิทรรศการและกิจกรรมของตำบล | 30,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | การจัดงานประเพณีและงานพิธีต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและงานพิธีต่างๆ | 80,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | การเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเรือยาวคลองหัววัง-พนังตัก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเรือยาวคลองหัววัง-พนังตัก | 150,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  4 ด้านการอนุรักษืทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แผนงานการเกษตร

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของอบต.ถ้ำสิงห์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของอบต.ถ้ำสิงห์ | 30,000 | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ปลูกป่าชุมชน | เพื่อปลูกป่าชุมชนในพื้นที่ตำบลถ้ำสิงห์ | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | พัฒนาและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก/กาแฟ | เพื่อพัฒนาและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก/กาแฟ | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร | เพื่อส่งเสิรมการปลูกพืชสมุนไพร | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ | เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | ปลูกกาแฟสองข้างถนนภายในหมู่บ้าน (Coffee Village) | เพื่ออนุรักษ์กาแฟไม้ดั้งเดิมให้คงอยู่ | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพกลุ่มปลูกกล้วยหอมทอง | เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพกลุ่มปลูกกล้วยหอมทอง | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพภายในตำบล | เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพภายในตำบล | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | จัดตั้งศูนย์การเรียนรุ้ในการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ | เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรุ้ในการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพในตำบลถ้ำสิงห์ | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ปรับปรุงคุณภาพดิน | เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินตำบลถ้ำสิงห์ | - | อบต.ถ้ำสิงห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | รณรงค์การใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีและเหมาะสม | เพื่อรณรงค์การใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีและเหมาะสม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |